Quelles étapes ?????
Initialisation du projet
- Récupération du template HTML/CSS
- Mise en place du SGBD (Système de Gestion de Base de Données)
- Mise en place du serveur web
- Vérification de l'affichage du premier fichier .php
Conception
1. Cahier des charges
- Objectifs de l'application
- Fonctionnalités
- Exigences techniques
- Interfaces utilisateurs
- Livrables
2. Conception de la BDD
- Dictionnaire de données (excel)
- Méthode Merise
  - Modèle Conceptuel de Données (MCD)
  - Modèle Logique de Données (MLD)
  - Modèle Physique de Données (MPD)
- Créer le script de création de la BDD à la mano si possible. Vous avez un exemple de rappel de base dans le fichier "script_bdd.sql".
3. Arborescence du site
Lister chaque page dont vous allez avoir besoin. Renseignez pour chacune :
- le nom de la page
- l'URL
- Les informations présentes sur la page
- Les liens présents sur la page
- Les formulaires présents sur la page
Mise en oeuvre
1. Découpage du template
- Création de tous les fichiers .php et intégration à l'intérieur du HTML/CSS du template
- Optimisation des fichiers .php en découpant les parties redondantes communes à toutes les pages (ex : header, footer, head, etc...)
- Mise en place des blocs de contenus (sans contenu) dans chaque page en fonction des besoins. (ex : textes, formulaires, etc...)
- "Activation" des redirections des liens. Renseignez les href de vos liens. A cette étape, toutes les pages ou presque doivent être navigables.
2. Mise en place de la BDD
- En se basant sur la conception
- Générer un script SQL qui permet, une fois lancé, de créer la BDD
- Si possible en intégrant des jeux de données démo / test.
3. Authentification
- Mise en place de l'inscription / connexion en se servant des variables de session
  - vous devez démarrer la session dans TOUTES vos pages pour pouvoir accéder à $_SESSION
  - Pour vérifier la connexion, il faut vérifier le contenu de $_SESSION : attention, s'il est vide vous devez rediriger l'utilisateur sur la page de login
4. Intégration de la BDD dans le PHP
- Etablir la connexion pour toutes les pages du site
- Commencer à tester les requêtes SQL
- Mise en place des SELECT des informations pour toutes les pages, puis intégration des contenus depuis les SELECT vers le HTML.
A partir d'ici, vous pouvez vous amuser à modifier les contenus depuis PHPMyAdmin pour vérifier que votre site est bien dynamique partout !
5. CRUD
Mise en fonctionnement de tous les formulaires du site